EUROSOFT-Control s.r.o.

Interní zápis · management

Hospodaření zakázek — meziroční srovnání 2025 vs 2026

Zdroj: EC Helios, přehled č. 7005 (EC_ZakazkyZisk) · stav k 10. 7. 2026

Kolegové, na žádost Radka jsme porovnali hospodaření našich zakázek za letošní a loňský rok — zda jsme na tom lépe, nebo hůře. Aby bylo srovnání férové (rok 2026 zatím pokrývá jen polovinu roku), porovnáváme stejné období: leden až červenec.

Závěr: jsme na tom výrazně lépe než loni. Za srovnatelné pololetí (leden–červenec) letos zisk vzrostl téměř čtyřnásobně (z 4,8 na 19,0 mil. Kč) a zisková marže se prakticky ztrojnásobila (z 8,8 % na 22,5 %). Realizujeme méně, ale výrazně větších a ziskovějších zakázek. Za pouhé pololetí 2026 jsme již překonali zisk celého roku 2025 (14,8 mil. Kč).

Srovnání klíčových ukazatelů

| Ukazatel (leden–červenec) | 2025 | 2026 | Změna |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet zakázek | 245 | 219 | −11 % |
| Výnosy celkem | 54,5 mil. Kč | 84,3 mil. Kč | +55 % |
| Náklady celkem (pevné) | 49,7 mil. Kč | 65,3 mil. Kč | +31 % |
| Zisk (pevný) | 4,78 mil. Kč | 19,0 mil. Kč | +298 % |
| Zisková marže | 8,8 % | 22,5 % | +13,7 p.b. |
| Zisk na zakázku | 19,5 tis. Kč | 86,8 tis. Kč | +345 % |
| Výnos na kalkulační hodinu | 2 107 Kč | 3 615 Kč | +72 % |
| Zisk na kalkulační hodinu | 185 Kč | 815 Kč | +340 % |
| Reálné / kalkulované hodiny | 1,20 | 1,13 | lepší |

Co z toho plyne

Nejde jen o objem. I když jsme letos přijali méně zakázek (219 oproti 245), jejich celkové výnosy jsou o 55 % vyšší — realizujeme tedy zakázky s vyšší hodnotou. Rozhodující je ale ziskovost: zisková marže vzrostla z 8,8 % na 22,5 %, tedy prakticky trojnásobně, a zisk na jednu zakázku se zvýšil z 19,5 tis. na 86,8 tis. Kč.

Zlepšila se i efektivita práce: poměr reálně odpracovaných hodin ke kalkulovaným klesl z 1,20 na 1,13 — zakázky se drží blíž kalkulaci a méně „přesluhují“. Tomu odpovídá i skok zisku na kalkulační hodinu ze 185 na 815 Kč.

Celkově tak platí, že za pouhé první pololetí 2026 (zisk 19,0 mil. Kč) jsme překonali zisk celého roku 2025 (14,8 mil. Kč).

Metodika a poznámky

Zakázky jsou členěny podle roku poslední vydané faktury (realizace tržby), protože „datum pořízení“ v Heliosu odráží datum přepočtu / migrace dat, a není proto pro rozdělení podle obchodního roku použitelné; číslo zakázky rok nekóduje. Zisk je uváděn jako „pevný“, tj. s finální (pevnou) režií. Data pocházejí z přehledu EC_ZakazkyZisk (filtr Irelevantní = 0). Údaje za rok 2026 se u dosud otevřených zakázek mohou ještě mírně doúčtovat.

Podklad zpracován 10. 7. 2026 nad daty EC Heliosu. Pro případný rozpad po měsících, střediscích nebo řešitelích lze přehled doplnit.