ZAZ-00-01 (záznam k DOC-00)

Záznam o přezkumu a aktualizaci dokumentace ISMS

STRATEGIE - System s.r.o. — Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)

IČO 23365544 · Nad Týncem 1192/10, Doubravka, 312 00 Plzeň · sp. zn. C 46859, KS v Plzni

| Kód dokumentu | ZAZ-00-01 (záznam k DOC-00) |
| --- | --- |
| Verze | 0.1 (návrh) |
| Datum záznamu | 13. 7. 2026 |
| Klasifikace | Interní |
| Navazuje na | DOC-00 Seznam dokumentů ISMS |
| Odpovědný / vlastník | Michaela Hladíková (manažerka ISMS) |
| Zpracoval | Kristýna Marešová · Claude-24 |
| Pokrývá (ISO/IEC 27001:2022) | kap. 7.5, A.5.1 |
| Příští přezkum | min. 1× ročně a při významné změně |

Historie revizí

| Verze | Datum | Popis změny | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 13. 7. 2026 | Prvotní záznam — přezkum řízené dokumentace ISMS a plán aktualizace | STRATEGIE / Claude-24 |

1. Účel a rozsah

Záznam dokládá přezkum a řízení dokumentace ISMS dle kap. 7.5 (řízená dokumentace) a opatření A.5.1. Ověřuje aktuálnost, verzování, klasifikaci a úplnost dokumentů a plánuje jejich aktualizaci a schválení.

2. Realita dokumentace

ISMS tvoří 19 řízených dokumentů DOC-00 až DOC-18 (rozsah, politiky, procesy) — všechny ve verzi 0.1 (návrh), klasifikace Interní, vlastník jednatel; vedeny elektronicky v cockpitu `/iso`. Pracovní registry: SoA (`SoA_pracovni_register.xlsx`, 93 opatření — 19 hotovo, punch-list 60 položek), registr rizik (~22 rizik) a checklist interního auditu. Nově vznikají návazné záznamy (realita/přezkum) řady ZAZ k jednotlivým politikám.

3. Přehled návazných záznamů (řada ZAZ) — tento cyklus

| Kód | Záznam | Navazuje na |
| --- | --- | --- |
| ZAZ-09-01 | Přezkum přístupových práv | DOC-09 |
| ZAZ-11-01 | Test obnovy ze zálohy (restore drill) | DOC-11 |
| ZAZ-11-02 | Test plánu kontinuity (BCP) | DOC-11 |
| ZAZ-14-01 | Sken zranitelností (CVE) | DOC-14 |
| ZAZ-16-01 | Interní audit ISMS | DOC-16 |
| ZAZ-17-01 | Přezkoumání vedením | DOC-17 |
| ZAZ-05-01 | Revize registru rizik | DOC-05 |
| ZAZ-13-01 | Školení bezpečnosti | DOC-13 |
| ZAZ-12-01 | Revize a hodnocení dodavatelů | DOC-12 |
| ZAZ-00-01 | Přezkum a aktualizace dokumentace (tento dokument) | DOC-00 |

ZAZ-09-01 je hotový (13. 7. 2026); ostatní vznikly v tomto cyklu jako záznamy reality.

4. Zjištění a akční body

| Č. | Zjištění | Doporučení / akce (odpovídá: Michaela Hladíková + vedení) |
| --- | --- | --- |
| N1 | Politiky DOC-00–18 jsou ve verzi 0.1 (návrh), neschválené. | Nechat schválit vedením (podpis jednatele) → povýšit na verzi 1.0. |
| N2 | V dokumentech jsou místa [DOPLNIT] (např. DOC-12 e-mail/Exchange, pravidla AI dat). | Doplnit konkrétní údaje a pravidla. |
| N3 | Záznamy řady ZAZ nejsou v seznamu DOC-00. | Doplnit ZAZ-00-01 až ZAZ-17-01 do registru dokumentů (DOC-00). |
| N4 | Sladění s TISAX. | Promítnout dokumentaci do mapování ISO ↔ TISAX (harmonizace). |
| N5 | Cyklus revize dokumentace. | Zavést přezkum dokumentace min. 1× ročně a po významné změně. |

5. Závěr

Dokumentace ISMS je kompletně rozepsaná (19 politik + pracovní registry + nová řada záznamů ZAZ) a řízená v cockpitu `/iso`. Hlavními kroky jsou schválení politik vedením, doplnění otevřených míst a zapsání záznamů ZAZ do seznamu DOC-00. Tím je dokumentační základna připravena pro interní audit a certifikaci.

Schválil: Marti Pašek, jednatel            Datum: ............            Podpis: ............................