ZAZ-05-01 (záznam k DOC-05)

Záznam o revizi registru rizik

STRATEGIE - System s.r.o. — Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)

IČO 23365544 · Nad Týncem 1192/10, Doubravka, 312 00 Plzeň · sp. zn. C 46859, KS v Plzni

| Kód dokumentu | ZAZ-05-01 (záznam k DOC-05) |
| --- | --- |
| Verze | 0.1 (návrh) |
| Datum záznamu | 13. 7. 2026 |
| Klasifikace | Interní |
| Navazuje na | DOC-05 Registr rizik / DOC-04 Metodika |
| Odpovědný / vlastník | Mísa — Michaela Hladíková (manažerka ISMS) |
| Zpracoval | Kristýna Marešová · Claude-24 |
| Pokrývá (ISO/IEC 27001:2022) | kap. 6.1, 8.2, 8.3 |
| Příští přezkum | min. 1× ročně a při významné změně |

Historie revizí

| Verze | Datum | Popis změny | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 13. 7. 2026 | Prvotní záznam — přezkum registru rizik a jeho provázání s opatřeními | STRATEGIE / Claude-24 |

1. Účel a rozsah

Záznam dokládá revizi registru rizik ISMS (DOC-05, živý dokument) — ověření, že rizika jsou aktuální, oceněná (míra = dopad D × pravděpodobnost P, stupnice 1–5) a opatřená. Metodika dle DOC-04.

2. Realita registru

Rizika jsou vedena v pracovním registru `Registr_rizik_pracovni.xlsx` (~22 rizik se skórováním, souhrn: vysoká 0 / střední 14 / nízká zbytek). Do politiky DOC-05 je formalizováno 14 rizik (R-01–R-14). Přednostně se ošetřují rizika s nejvyšší mírou; žádné riziko v pásmu 15–25 nesmí zůstat bez opatření nebo akceptace vedením.

3. Klíčová rizika (DOC-05)

| ID | Riziko / hrozba | Míra | Strategie a opatření |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Únik osobních / mzdových dat (neoprávněný přístup) | 15 | role/ACL, šifrovaný trezor, MFA, audit log |
| R-03 | Výpadek dostupnosti platformy | 12 | blue-green HA, monitoring |
| R-04 | Kompromitace účtu (phishing, krádež přihlášení) | 12 | MFA (magic-link/SMS), nejnižší oprávnění |
| R-05 | Zranitelnost v aplikaci / závislostech | 12 | bezpečný vývoj, aktualizace, CVE sken (ZAZ-14-01) |
| R-11 | Únik dat přes AI/LLM | 12 | omezení dat do LLM, smluvní podmínky |
| R-12 | Ztráta klíčové osoby (bus factor) | 12 | dokumentace, znalostní báze, sdílení přístupů |
| R-02 | Ztráta / poškození dat v databázi | 10 | denní zálohy + test obnovy (ZAZ-11-01), HA |
| R-08 | Neobnovitelná / chybějící záloha | 10 | pravidelný test obnovy, oddělená kopie |
| R-06 / R-07 / R-09 / R-10 / R-13 / R-14 | Ransomware, výpadek cloudu, lidská chyba, dodavatel, ztráta zařízení, nesoulad s GDPR | 6–9 | antivir, zálohy, schvalování změn a audit log, hodnocení dodavatelů (DOC-12), klasifikace a retence |

4. Provázání s opatřeními (důkaz účinnosti)

Přístupová práva (ZAZ-09-01) → R-01, R-04; zálohy a obnova (ZAZ-11-01/02) → R-02, R-08; CVE sken (ZAZ-14-01) → R-05; hodnocení dodavatelů a DPA (ZAZ-12-01) → R-10, R-11, R-14; školení (ZAZ-13-01) → R-04, R-09.

5. Zjištění a akční body

| Č. | Zjištění | Doporučení / akce (odpovídá: Mísa + vedení) |
| --- | --- | --- |
| N1 | Hodnoty D/P jsou prvotní návrh. | Potvrdit dopad a pravděpodobnost u každého rizika s vedením (hodnocení rizik). |
| N2 | Pracovní registr (~22) a DOC-05 (14) se počtem liší. | Sjednotit: doplnit chybějící rizika do DOC-05 nebo zdůvodnit výběr. |
| N3 | Plán ošetření a termíny. | U vážnějších rizik doplnit opatření + odpovědnost + termín do DOC-07. |
| N4 | Akceptace zbytkových rizik. | Rizika bez plného ošetření nechat formálně akceptovat vedením (ZAZ-17-01). |

6. Závěr

Registr rizik existuje, je oceněný a provázaný s reálnými opatřeními. Otevřené je odsouhlasení hodnot vedením, sjednocení pracovního a formálního registru a dotažení plánu ošetření (DOC-07). Revize min. 1× ročně a po významné změně. Doporučuje se doplnit záznam do DOC-00.

Schválil: Marti Pašek, jednatel            Datum: ............            Podpis: ............................